# **MINUTA De Revisión Del Tercer Sprint**

LUGAR: Centro de Computo 2

FECHA: 27 de noviembre del 2017

OBJETIVO**:** Se realizará una reunión en la que se revisará los entregables correspondientes al cuarto sprint del proyecto.

PARTICIPANTES CON SU ROL**:**

|  |  |
| --- | --- |
| ROLES | NOMBRE |
| Cliente | LIC. MANUEL IGNACIO SALAS GUZMÁN |
| PRODUCT OWNER | AIDE ZAVALA TORRES |
| SCRUM MASTER | JUAN JOSE JAQUEZ HERRERA |
| TEAM SCRUM | FERMIN MIRELES MIRELES  JORGE LUIS CONTRERAS ZARAGOZA |

## Asuntos a tratar:

* Revisión de los entregables del cuarto sprint del proyecto.
  + Creación de reporte
  + Consultas estado del vehículo (activos, inactivos, todos).

Resultado:

El cliente reviso los entregables realizados en el cuarto sprint. Se hicieron algunas observaciones en cuanto a la usabilidad del sistema, ya que actualmente es tardado utilizarlo. El sistema tendrá que modificarse en aspectos de búsqueda, es decir:

* Si una búsqueda se realiza por alguna marca en particular, solo se mostrarán los modelos y años relacionados con esa marca. Lo mismo pasara en caso de seleccionar un modelo o año en particular.
* Se mantendrá un vehículo seleccionado hasta que el usuario lo cambie.

**Firmas:**

LIC. MANUEL IGNACIO SALAS GUZMÁN

JUAN JOSE JAQUEZ HERRERA.

AIDE ZAVALA TORRES.

JORGE LUIS CONTRERAS ZARAGOZA.

FERMIN MIRELES MIRELES.