# **MINUTA**

LUGAR: Laboratorio 2**.**

FECHA: 2 octubre 2017.

OBJETIVO**:** Se realizará una reunión donde se realizará la retrospectiva del quipo scrum.

PARTICIPANTES CON SU ROL**:**

|  |  |
| --- | --- |
| ROLES | NOMBRE |
| PRODUCT OWNER | AIDE ZAVALA TORRES |
| SCRUM MASTER | JUAN JOSE JAQUEZ HERRERA |
| TEAM SCRUM | FERMIN MIRELES MIRELES  JORGE LUIS CONTRERAS ZARAGOZA |

## Asuntos a tratar:

Dar respuesta a las siguientes preguntas.

¿Qué necesitamos seguir haciendo?

¿Qué necesitamos empezar a hacer?

¿Qué necesitamos dejar de hacer?

Resultado

Como equipo necesitamos seguir trabajado con la misma dinámica del primer sprint en cuanto a cumplimiento de tareas en el lapso establecido.

Además, Necesitamos empezar estar todos en el GITHUB para que no falte la aportación de ninguno. Así como establecer más comunicación en el equipo.

Por último, necesitamos evitar que algún integrante se quede sin menos tareas a realizar que los demás , para obtener una carga de tareas equitativamente.

**Firmas:**

JORGE LUIS CONTRERAS ZARAGOZA.

JUAN JOSE JAQUEZ HERRERA.

AIDE ZAVALA TORRES. FERMIN MIRELES MIRELES.